UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

-------------------

Ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures

Société nationale d'électricité des Comores (SONELEC)

--------------------

Projet d'accélération de l'accès à l'énergie durable et propre (ASCENT) aux Comores – P515127

PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

(PEES)

Version pour négociation – 31 mars 2026

PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES)

- L'Union des Comores (le Bénéficiaire) mettra en œuvre le Projet d'accélération de la transformation de l'accès à l'énergie durable et propre (ASCENT)  aux Comores (le Projet), avec la participation de la Société Nationale de l'Électricité des Comores, la société nationale d'électricité du Bénéficiaire créée par le décret n° 18/081/PR en date du 6 septembre 2018, ou de tout successeur audit Projet jugé acceptable par l'Association (SONELEC) et le Ministère de l'Énergie du Bénéficiaire ou tout autre organisme qui pourrait lui succéder successeur acceptable pour l'Association (le MEEH), tel qu'énoncé dans l'Accord de Financement (l'Accord). L'Association Internationale de Développement (l'Association) a accepté de fournir un financement pour le Projet, tel qu'énoncé dans l'Accord.

- Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux Normes Environnementales et Sociales (NES) et au présent Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), d'une manière jugée acceptable par l'Association. Le PEES fait partie intégrante de l'Accord. Sauf indication contraire dans le présent PEES, les termes en majuscules qui y sont utilisés ont les significations qui leur sont attribuées dans les Accords.

- Sans préjudice de ce qui précède, le présent PEES énonce les mesures et actions concrètes que le Bénéficiaire doit prendre ou faire exécuter, y compris, le cas échéant, leurs calendriers respectifs ; les dispositions institutionnelles, humaines, de formation, de suivi et d'établissement de rapports ; et la gestion des plaintes. Le PEES définit également les documents environnementaux et sociaux qui doivent être préparés ou mis à jour, faire l'objet de consultations, être publiés et mis en œuvre dans le cadre du Projet, conformément aux NES, dont la forme et le fond sont jugés acceptables par l'Association. Lesdits documents environnementaux et sociaux peuvent être révisés périodiquement avec l'accord écrit préalable de l'Association. Comme le prévoit l'Accord susmentionné, le Bénéficiaire veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES.

- Comme convenu par l'Association et le Bénéficiaire, le présent PEES sera révisé périodiquement, si nécessaire, pour tenir compte de la gestion adaptative des changements ou des situations imprévues pouvant survenir dans le cadre du Projet, ou en réponse à la performance du Projet. Dans de telles circonstances, l'Association et le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'unité d'exécution du Projet au sein de la SONELEC visée dans l'Accord (UGP), conviennent d'actualiser le PEES pour refléter ces changements par le biais d'un échange de lettres signées entre l'Association et le Représentant du Bénéficiaire, comme spécifié dans l'Accord. Le Bénéficiaire publie sans délai le PEES révisé.

- La sous-section « Indicateurs de l'état de préparation à la mise en œuvre » ci-dessous identifie les actions et les mesures à suivre pour évaluer l'état de préparation du projet à commencer la mise en œuvre conformément au présent PEES. Néanmoins, toutes les actions et mesures prévues dans le présent PEES seront mises en œuvre comme indiqué dans la colonne « Calendrier » ci-dessous, qu'elles soient ou non énumérées dans la sous-section mentionnée.

| MESURES ET ACTIONS CONCRÈTES |  | CALENDRIER | ENTITÉ RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS |  |  |  |
| A | STRUCTURE D’ORGANISATION Mettre en place et maintenir l'UGP au sein de la SONELEC dotée d'un personnel qualifié et de ressources pour soutenir la gestion des risques et effets environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires (ESSS) du Projet, y compris un spécialiste de l'environnement, un spécialiste des questions sociales, un spécialiste de la violence basée sur le genre et un spécialiste de la communication. | Recruter ou nommer le spécialiste de l'environnement, le spécialiste des questions sociales et le spécialiste en violence basée sur le genre au plus tard 60 jours après la Date d'entrée en vigueur, puis maintenir l'UGP et ces postes tout au long de la mise en œuvre du Projet. | MEEH |
| B | PLAN/MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités comprenant les mesures de renforcement des capacités suivantes : - Une formation de renforcement des capacités sera dispensée au personnel de l'UGP pour s'assurer qu'il peut répondre efficacement aux besoins du Projet. - Pour l'UGP, la SONELEC, le MEEH et les fonctionnaires concernés, ainsi que d'autres parties prenantes, une formation sur les sujets suivants sera dispensée : - Mobilisation des parties prenantes - Santé et sécurité des travailleurs et des communautés : risques et dangers, mesures d'atténuation, procédures d'intervention d'urgence - Santé et sécurité des populations. - Prévention et gestion de l'exploitation et des abus sexuels/harcèlement sexuel - Codes de conduite comportant des dispositions relatives à l'EAS/HS - Gestion des plaintes et mécanismes de règlement des griefs - Gestion et notification des incidents - Mise en œuvre et suivi des instruments environnementaux et sociaux du projet, y compris le PEES, le PMPP, le CGES, le cadre de résultats et les procédures de gestion de la main-d'œuvre. - Sensibilisation aux mesures préventives contre la propagation d'épidémies/pandémies telles que la variole simienne, le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles. - Pour les autorités locales et les chefs communautaires : - Attentes en matière de santé et de sécurité des communautés. - Attentes concernant les activités de mobilisation des parties prenantes. - Prévention et gestion de l'exploitation et des atteintes sexuelles ainsi que du harcèlement sexuel ; - Mécanismes de règlement des griefs et canaux de traitement des plaintes - Attentes des travailleurs du projet, sur la base de leur code de conduite. - Informations sur les opportunités d'emploi locales. - Prévention des maladies transmissibles | Élaborer le plan de renforcement des capacités au plus tard 180 jours après la Date d'entrée en vigueur, et le mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| SUIVI ET RAPPORTS |  |  |  |
| C | RAPPORTS RÉGULIERS Préparer et soumettre à l'Association des rapports de suivi réguliers sur la performance ESSS du Projet. Les rapports comprennent : - État d'avancement de la préparation et de la mise en œuvre des documents environnementaux et sociaux requis en vertu du PEES. - Résumé des activités de mobilisation des parties prenantes menées conformément au Plan de mobilisation des parties prenantes. - Plaintes soumises au(x) mécanisme(s), registre des plaintes, et progrès accomplis dans leur résolution. - Performance ESSS des entrepreneurs et des sous-traitants, telle que rapportée dans les rapports mensuels des entrepreneurs et des sociétés de supervision. - Nombre et état de résolution des incidents et accidents signalés dans le cadre de l'action E ci-dessous. | Soumettre des rapports trimestriels à l'Association tout au long de la mise en œuvre du Projet, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur. Communique chaque rapport à l'Association au plus tard 15 jours ouvrables après la fin de chaque période de présentation de rapports tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| D | RAPPORTS MENSUELS DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES Exiger des fournisseurs et prestataires et des entreprises de supervision qu'ils fournissent des rapports mensuels de suivi de la performance en matière d'ESSS, conformément aux indicateurs spécifiés dans les dossiers d'appel d'offres et les contrats respectifs, et qu'ils soumettent ces rapports à l'Association sur demande. | Soumettre les rapports mensuels à l'Association sur demande, en annexe au rapport trimestriel sur la performance ESSS. | L SONELEC |
| E | INCIDENTS ET ACCIDENTS 1. Notifier à l'Association tout incident ou accident en lien avec le Projet qui a ou est susceptible d'avoir de graves conséquences sur l'environnement, les communautés affectées, le public ou le personnel, y compris, entre autres, les cas d'exploitation et d'abus sexuels (EAS), de harcèlement sexuel (HS) et d'accidents entraînant la mort ou des blessures graves pour les travailleurs ou le public ; actes de violence, de discrimination ou de protestation ; Effets imprévus sur le patrimoine culturel ou la biodiversité les ressources ; la pollution de l'environnement ; défaillance du barrage ou rupture du barrage; le travail forcé ou le travail des enfants ; déplacement sans procédure régulière (expulsion forcée) ; les allégations d'exploitation ou d'abus sexuelles (EAS) ou de harcèlement sexuel (HS) ; ou d'épidémies. Fournir les détails disponibles sur l'incident ou l'accident à l'Association sur demande. 2. Organisez un examen approprié de l'incident ou de l'accident afin d'en établir les causes immédiates, sous-jacentes et profondes. Préparer, convenir avec l'Association et mettre en œuvre un Plan d'Action Corrective définissant les mesures et actions à prendre pour faire face à l'incident ou à l'accident et prévenir sa récurrence. | 1. Notifier les incidents en Santé et Sécurité au Travail (SST) à l'Association au plus tard 48 heures et tout cas d'EAS/HS au plus tard 24 heures après avoir pris connaissance de l'incident ou de l'accident. Fournir les détails disponibles sur demande. 2. Communiquer le rapport d'examen à l'Association au plus tard 10 jours après la soumission de la notification initiale, à moins qu'un autre délai n'ait été convenu par écrit par l'Association. 3. Communique à l'Association un Plan d'Action Corrective au plus tard 10 jours après la soumission de la notification initiale, à la demande de l'Association, à moins qu'un autre calendrier n'ait été convenu par écrit avec l'Association. | SONELEC |
| NES n° 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX |  |  |  |
| 1.1 | ÉVALUATIONS ET/OU PLANS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 1. Finaliser et mettre en œuvre un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Projet, conformément aux NES pertinentes. 2. Préparer, rendre public et mettre en œuvre une étude d'impact environnemental et social, ainsi que le Plan de gestion environnementale et sociale (EIES/PGES) correspondant pour chaque activité qui nécessite une telle évaluation, conformément au CGES du projet et aux NES pertinentes. | 1. Une version provisoire est développée. Publier la version finale du CGES au plus tard 120 jours après la Date d'entrée en vigueur, puis appliquer le CGES tout au long de la mise en œuvre du Projet. 2. Préparer et publier l'EIES/PGES puis mettre en œuvre l'EIES/PGES tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| 1.2 | GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 1. Intégrer les aspects pertinents du PEES, y compris, entre autres, le CGES, le CR, les procédures de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) et le code de conduite, dans les spécifications environnementales et sociales des documents de passation des marchés et des contrats avec les fournisseurs et prestataires et les sociétés de supervision. Par la suite, s'assurer que les fournisseurs et prestataires et les sociétés de supervision s'y conforment et qu'ils exigent de leurs sous-traitants qu'ils se conforment aux spécifications environnementales et sociales de leurs contrats respectifs. Fournir à l'Association des copies des contrats pertinents avec les entrepreneurs/sous-traitants et les sociétés de supervision. 2. Veiller à ce que chaque contractant élabore et mette en œuvre un PGES-Entrepreneur (PGES-E), conformément à l'EIES/PGES élaboré conformément à la section 1.1.2 ci-dessus. | 1. Dans le cadre de la préparation des dossiers de passation des marchés et des contrats respectifs. Superviser les fournisseurs et prestataires tout au long de la mise en œuvre du projet. Copies des contrats pertinents fournies à l'Association sur demande. 2. Exiger de l'entrepreneur qu'il élabore son PGES-E avant le début de l'activité pertinente du Projet, puis qu'il le mette en œuvre tout au long de la mise en œuvre de l'activité correspondante. | SONELEC |
| 1.3 | APPUI TECHNIQUE Réaliser les consultations, les études (y compris les études de faisabilité, le cas échéant), le renforcement des capacités, la formation et toute autre activité d'assistance technique dans le cadre du Projet, y compris, entre autres, les instruments environnementaux et sociaux potentiels devant être soutenus dans le cadre de l'assistance technique (AT), conformément à des termes de référence jugés acceptables par l'Association et conformes aux NES. Par la suite, préparer et finaliser les résultats de ces activités conformément aux termes de référence. | Tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| NES 2 : EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL |  |  |  |
| 2.1 | PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN‑D’ŒUVRE Préparer et mettre en œuvre les procédures de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) du projet conformément à la NES n° 2. | Préparer, divulguer et adopter les procédures de gestion de la main-d'œuvre au plus tard 90 jours après la Date d'entrée en vigueur, ou avant le recrutement des travailleurs du projet, selon la première de ces éventualités, puis appliquer les procédures de gestion de la main-d'œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| 2.2 | PLAN DE GESTION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 1. Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion du travail et de la sécurité au travail (SST) faisant partie intégrante de l'EIES/PGES préparé conformément à la section 1.1.2 afin d'évaluer et de gérer les risques et effets SST du Projet. 2. Exiger des fournisseurs et prestataires et sous-traitants qu'ils préparent et mettent en œuvre des mesures de gestion de la santé et de la sécurité au travail ou un plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail faisant partie intégrante du PGES-E tel que défini à la section 1.2.2, et qu'ils mettent en œuvre les mesures ou le plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail, selon le cas, conformément à la NES n° 2. | 1. Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 2.Le même calendrier s'applique que pour l'élaboration et la mise en œuvre du PGES-E en vertu de la section 1.2.2 | SONELEC SONELEC |
| 2.3 | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES POUR LES TRAVAILLEURS DU PROJET 1. Mettre en place et faire fonctionner un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du Projet (le « Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs »), tel que décrit dans les procédures de gestion de la main-d'œuvre et conforme à la NES n° 2. 2. Exiger de chaque entrepreneur et fournisseur de services qu'il établisse et exploite un mécanisme de gestion des plaintes pour ses travailleurs (chacun étant un « mécanisme de gestion des plaintes de l'entrepreneur »), conformément aux procédures de gestion de la main-d'œuvre et au PGES-E respectif. | 1. Établir le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs avant d'engager les travailleurs du projet, puis l'entretenir et l'exploiter tout au long de la mise en œuvre du projet. 2. Chaque mécanisme de gestion des plaintes de l'Entrepreneur est établi dans le cadre du PGES-E respectif (c'est-à-dire dans le même délai que pour la section 1.2.2) avant le recrutement de travailleurs pour le Projet par l'Entrepreneur concerné afin d'obtenir l'Ordre d'exécution (OF), puis mis en œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| NES 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION |  |  |  |
| 3.1 | PLAN DE GESTION DES DÉCHETS Préparer et mettre en œuvre un Plan de Gestion des Déchets (PGD), dans le cadre de l'EIES/PGES préparé pour le Projet, afin de gérer les déchets dangereux et non dangereux, conformément à la NES n° 3. Le PGD comprendra un Plan de Gestion des Déchets d'Equipements Electriques pour traiter les déchets des travaux conformément à la NES n° 3 et aux bonnes pratiques internationales et industrielles. | Même calendrier que pour l'adoption et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 | SONELEC |
| 3.2 | UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION Inclure des mesures d'utilisation rationnelle des ressources et de prévention de la pollution dans l'EIES/PGES à préparer en vertu de la section 1.1.2 ci-dessus. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 | SONELEC |
| NES 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS |  |  |  |
| 4.1 | CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 1. Intégrer des mesures de gestion des risques liés à la circulation et à la sécurité routière dans l'EIES/le PGES à préparer en vertu de la section 1.1.2 ci-dessus. 2. Exiger de chaque entrepreneur qu'il inclue des mesures de gestion des risques liés à la circulation et à la sécurité routière dans le PGES-E à élaborer conformément à la section 1.2.2 ci-dessus. | 1. Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 2. Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre du PGES-E en vertu de la section 1.2.2 | SONELEC |
| 4.2 | SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS Évaluer et gérer les risques et les impacts spécifiques pour la communauté découlant des activités du Projet, tels que le comportement des travailleurs du Projet, les risques d'afflux de main-d'œuvre, la réponse aux situations d'urgence, et inclure des mesures d'atténuation dans l'EIES/PGES à préparer conformément à la section 1.1.2. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 | SONELEC |
| 4.3 | RISQUES D'EAS/HS Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action SEA-SH pour évaluer et gérer les risques d'EASS. | Préparer le plan d'action SEA-SH au plus tard le 90 jours après la Date d'Entrée en Vigueur, puis mettre en œuvre le Plan d'Action EAS/HS tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| 4.4 | GESTION DE LA SÉCURITÉ Évaluer et mettre en œuvre des mesures pour gérer les risques de sécurité du projet, y compris les risques liés au recrutement de personnel de sécurité pour protéger les travailleurs, les sites, les actifs et les activités du projet, comme indiqué dans le Plan de gestion de la sécurité conformément au PGES à élaborer pour le projet et conformément à la NES no 4. | Avant d'embaucher du personnel de sécurité. Ces mesures seront ensuite mises en œuvre tout au long de l'exécution du projet. | SONELEC |
| NES n° 5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE |  |  |  |
| 5.1 | CADRE ET PLAN DE RÉINSTALLATION 1. Finaliser et rendre public et mettre en œuvre un Cadre de Réinstallation (CR) pour le Projet, conformément à la NES n° 5 et d'une manière jugée acceptable par l'Association. 2. Préparer et mettre en œuvre un Plan de réinstallation ou un Plan de rétablissement des moyens de subsistance (PRMS) pour chaque activité pour laquelle un Plan de réinstallation ou un Plan de rétablissement des moyens de subsistance est requis, comme indiqué dans le Cadre de résultats et conformément à la NES n° 5. | 1. Une version provisoire est développée. Finaliser et publier la version finale du Cadre de réinstallation au plus tard 120 jours après la Date d'Entrée en Vigueur, puis l'applique tout au long de l'exécution du Projet. 2. Préparer et mettre en œuvre les mesures pertinentes du plan de réinstallation et du plan de réinstallation des populations locales avant d'entreprendre les travaux pertinents dans les zones touchées, notamment en s'assurant qu'avant de prendre possession des terres et des biens connexes, l'indemnisation complète a été fournie et, le cas échéant, que les personnes déplacées ont été réinstallées et les indemnités de réinstallation versées. | SONELEC |
| NES n° 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES |  |  |  |
| 6.1 | RISQUES ET EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ Préparer et mettre en œuvre un Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB) faisant partie intégrante de l'EIES/PGES devant être élaboré en vertu de la section 1.1.2 ci-dessus, conformément à la NES n° 6 en cas de besoin. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2 | SONELEC |
| NES n° 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT DÉFAVORISÉES |  |  |  |
| NON PERTINENTE |  |  |  |
| NES 8 : PATRIMOINE CULTUREL |  |  |  |
| 8.1 | RISQUES ET EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL Chaque fois que des impacts sur le patrimoine culturel sont identifiés, conformément aux dispositions du CGES, préparer et mettre en œuvre un Plan de gestion du patrimoine culturel (PGPC) faisant partie intégrante de l'EIES/PGES à élaborer au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus, et conformément à la NES n° 8. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2. | SONELEC |
| 8.2 | DÉCOUVERTES FORTUITES Décrire et mettre en œuvre les procédures de découverte fortuite décrites dans le CGES en tant que partie intégrante de l'EIES/PGES à élaborer dans le cadre de l'action 1.1.2 ci-dessus, et conformément à la NES n° 8. | Même calendrier que pour la préparation de l'EIES/PGES en vertu de la section 1.1.2. | SONELEC |
| NES 9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS |  |  |  |
| NON PERTINENTE |  |  |  |
| NES n° 10 : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION |  |  |  |
| 10.1 | PLANS DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ¦ PMPP Finaliser et mettre en œuvre un Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) pour le Projet, conformément à la NES n° 10, qui comprendra des mesures visant à fournir aux parties prenantes des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et à les consulter d'une manière culturellement appropriée, exempte de manipulation, d'interférence, de coercition, de discrimination et d'intimidation. | Finaliser et publier le PMPP au plus tard 60 jours après la Date d'entrée en vigueur, puis le mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | SONELEC |
| 10.2 | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DU PROJET Mettre en place, faire connaître et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible (qui peut s'inspirer du mécanisme de gestion des plaintes existant établi dans le cadre du Projet d'accès à l'énergie solaire aux Comores (PAESC – P177646, tel que mis à jour dans le PMPP sous l'action 10.1]), pour recevoir et faciliter le règlement des préoccupations et des plaintes en rapport avec le Projet (le « Mécanisme de gestion des plaintes du Projet »), rapidement et efficacement, d'une manière transparente, culturellement appropriée et facilement accessible à toutes les parties touchées par le Projet, sans frais ni représailles, y compris les préoccupations et les plaintes déposées de manière anonyme, conformément à la NES n° 10. Le mécanisme de gestion des plaintes doit être équipé pour recevoir, enregistrer et faciliter le règlement des plaintes pour EASS, y compris en orientant les survivants vers les prestataires de services compétents en matière de violence sexiste, le tout d'une manière sûre, confidentielle et centrée sur les survivants. | Veiller à ce que le mécanisme de gestion des plaintes du projet soit établi, diffusé et opérationnel au plus tard 90 jour après la date d’entrée en vigueur du projet. Maintenir et faire fonctionner le mécanisme de gestion des plaintes du projet tout au long de la mise en œuvre du projet. | SONELEC |
| INDICATEURS DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE |  |  |  |
| Les actions suivantes constituent des indicateurs de l'état de préparation à la mise en œuvre : - Spécialistes des questions environnementales et sociales et de la violence basée sur le genre recrutés ou nommés pour l'UGP, comme indiqué à la section A. - Un plan de formation et de renforcement des capacités E&S a été élaboré comme indiqué à la Section B. - Le mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs, tel qu'indiqué à la section 2.3.1, et le mécanisme de gestion des plaintes du projet, tel qu'indiqué à la section 10.2, ont été mis en place. - Mise en œuvre des mesures relatives aux plans de réinstallation/PRMS avant le démarrage des travaux dans les zones touchées. |  |  |  |